中国重型机有限公司移动端方案简述

1. 框架使用vue和vux
2. 后端用自定义代码
   1. 认证、权限、菜单、流程、待办、消息
   2. 业务表单及窗体交互
3. 登录
4. 主页
   1. 业务中心（菜单）左边菜单，右边切换项目，主页面显示项目统计信息，项目统计信息可自定义配置
   2. 项目中心（待办、消息）要求有查询
   3. 我的（个人设置、密码、注销）
5. 窗体及表单要求模板化，数据格式要定义好json

{

"token": "",

"success": true,

"message": "",

"formid": null,

"keyword": "",

"keyvalue": "",

"data": {

"totalcount": 0,

"data": [ {} ],

"auth": {

"add": "",

"del": "",

"upd": "",

"view": ""

}

}

}

1. 业务模板转换（周才伟和张鑫来处理）通用模板库（石晶处理）
2. 计划时间

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 时间节点 | 备注 |
| 1 | 基础框架搭建 | 2018.7.2-2018.7.15 | 蒋昂 |
| 2 | 业务模板转换 | 2018.7.2-2018.7.30 | 周才伟  张鑫 |
| 3 | 业务模板与数据集成 | 2018.8.1-2018.8.15 | 蒋昂  石晶  张鑫 |
| 4 | 流程处理  1前端流程开发  2后台接口数据开发 | 2018.8.15-2018.8.31 | 蒋昂  石晶  吴石磊 |
| 5 | 整理API和文档 | 2018.9.1-2018.9.30 | 石晶  张鑫 |