**重机项目进度**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能点 | 描述 | 时间区间 | 权重 |
| 1 | token | 每一个接口都带有token,  保持持续登录。 | 2018/07/02 - 2018/07/20 | 10 |
| 2 | 窗体数据JSON标准化 | 至少有一个窗体数据正常，  方便前端开发调试 | 2018/07/20 - 2018/07/25 | 10 |
| 3 | 表单数据JSON标准化 | 至少有一个表单数据正常，并且表单里面的内容要具有一定的代表性，方便前端开发出一个通用的模板，后面其他的表单根据这个模板进行修改。 | 2018/07/25 - 2018/07/30 | 10 |
| 附加 | 后面表单的流程和附件上传下载功能是大头，应给出充足的时间，上面三个方面的问题，如果能在最短时间内完成，就在最短时间内完成！ | | | |